AutoTok

Propuesta de Estabilidad del Programador

Fecha: 23 de febrero de 2026

Documento de referencia para revisar antes de implementar

Objetivo

Garantizar que en todo momento la ubicación de archivos físicos es correcta y la sincronización entre BD, Sheet Calendario, Sheet Selección y Google Drive es coherente. Que el sistema permita deshacer acciones con solvencia.

# 1. Estado actual del sistema

Resumen de lo que ya está implementado, lo parcial y lo que falta.

| Componente | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Anti-duplicados contra BD | HECHO | Cambio A del análisis. Programador consulta BD, no Sheet |
| programado_at (tracking sesión) | HECHO | Columna en BD + rollback por sesión funcionando |
| Pool ampliado de videos | HECHO | Cola usa TODOS los videos disponibles, no solo slots |
| max_mismo_producto preload | HECHO | Cuenta videos de tandas anteriores para el mismo día |
| Config JSON fallback | HECHO | Mapeo horarios.inicio → horario_inicio correcto |
| Path calendario (OUTPUT_DIR) | HECHO | Ya no usa dirname(filepath), usa OUTPUT_DIR/cuenta |
| Rollback limpia programado_at | HECHO | SET programado_at = NULL en rollback_db() |
| repair_sheet.py | HECHO | Script de reparación para filas faltantes en Sheet |
| Error handling Sheet writes | PARCIAL | Hay try/except pero error genérico. No reintenta ni detalla |
| Modo rellenar huecos | PENDIENTE | No existe. Para rellenar hay que reprogramar días completos |
| Reconciliación BD ↔ Sheet | PENDIENTE | No hay verificación automática de consistencia post-programación |
| historial_programacion | PENDIENTE | Sin tabla de auditoría de cambios |

# 2. Casos reales de la semana pasada

Cada incidencia real mapeada a: qué falló, por qué, si está arreglado, y qué falta.

## Caso 1: Horario empieza a las 08:00 en vez de 15:00

Qué pasó: La tabla cuentas_config de BD estaba vacía. El fallback a JSON no mapeaba horarios.inicio → horario_inicio. El código usaba el default 08:00.

Estado: ARREGLADO. load_cuenta_config() ahora mapea correctamente campos anidados del JSON.

Pendiente: Nada. Funciona correctamente.

## Caso 2: Solo 5 videos programados en vez de 15

Qué pasó: construir_cola_priorizada() solo metía en el pool exactamente N videos = slots. Si alguno no cumplía restricciones (hook distance, SEO, max_producto), no había reemplazo.

Estado: ARREGLADO. El pool ahora contiene TODOS los videos disponibles. La búsqueda recorre todo el pool para cada slot.

Pendiente: Nada.

## Caso 3: Batería excede max 2 por día

Qué pasó: productos_usados_hoy se inicializaba vacío. No contaba videos ya programados para ese día en tandas anteriores.

Estado: ARREGLADO. Pre-carga desde BD con SELECT COUNT GROUP BY producto_id para ese día.

Pendiente: Nada.

## Caso 4: Rollback agarra 165 videos

Qué pasó: Última tanda buscaba por bloques continuos de fechas. Como no había gaps desde el 9 de febrero, seleccionó TODOS los videos.

Estado: ARREGLADO. Ahora usa programado_at para agrupar por sesión de programación. El usuario elige qué sesión deshacer.

Pendiente: Los videos programados ANTES del fix no tienen programado_at. El fallback usa fecha más reciente, que es menos preciso.

## Caso 5: Carpeta anidada calendario/fecha/calendario/fecha

Qué pasó: El programador usaba os.path.dirname(filepath) para calcular cuenta_dir. Si el filepath ya apuntaba a una subcarpeta, creaba el destino DENTRO de esa subcarpeta.

Estado: ARREGLADO. Ahora usa OUTPUT_DIR/cuenta directamente.

Pendiente: Nada.

## Caso 6: Sheet de trendy no escrito (0 filas)

Qué pasó: sheet.append_rows() falló silenciosamente para ofertastrendy20. No se pudo diagnosticar porque el terminal ya estaba cerrado. Lotop (que corrió después) funcionó bien.

Estado: PARCIAL. Se creó repair_sheet.py como solución reactiva.

Pendiente: Falta error handling robusto: reintentos, logging persistente, verificación post-escritura.

## Caso 7: Discrepancia BD (135) vs Sheet (127)

Qué pasó: Acumulación de fallos: videos en BD como 'En Calendario' que nunca llegaron a Sheet (caso 6 + posibles fallos anteriores al 12-02).

Estado: SIN RESOLVER. No hay mecanismo automático de reconciliación.

Pendiente: Verificación post-programación que compare BD vs Sheet y alerte/repare.

## Caso 8: Rellenar huecos sin rollback

Qué pasó: trendy programó 19/16/13/11 videos por día (en vez de 20). Para completar, no existía modo de añadir videos a días ya programados sin rehacerlo todo.

Workaround: Reprogramar genera nuevos time slots para los 20, pero max_producto descarta los productos ya presentes. Funciona, pero las horas no quedan intercaladas con las existentes.

Pendiente: Decidir si el workaround es suficiente o necesitamos modo fill_gaps dedicado.

## Caso 9: Rollback deja ficheros sin mover

Qué pasó: 2 de 3 ficheros 'no encontrados' durante rollback. Los archivos originales no existían en el filepath de BD (posiblemente por filepaths rotas del rename de NIKLOK).

Estado: PARCIAL. El rollback busca en múltiples subcarpetas pero no puede mover lo que no existe.

Pendiente: Validar existencia de archivos ANTES de programar. Si filepath no existe, no programar ese video.

# 3. Propuesta de cambios

Ordenados por prioridad. Cada cambio es independiente y puede implementarse por separado.

## 3.1 Verificación post-programación

Problema que resuelve: Casos 6 y 7. Fallos silenciosos al escribir en Sheet. Discrepancias BD vs Sheet.

Qué hace: Después de programar, compara los videos recién programados en BD con lo que realmente llegó a Sheet. Si hay diferencias, las reporta claramente y ejecuta repair_sheet automáticamente.

Impacto: Mínimo. Se añade al final de programar_calendario() tras el append_rows.

Riesgo: Bajo. Solo lee y compara, no modifica nada extra.

## 3.2 Validación de archivos antes de programar

Problema que resuelve: Caso 9. Videos con filepath rota que se programan y luego el rollback no puede deshacerlos.

Qué hace: En get_videos_disponibles(), verificar que el filepath del video existe físicamente. Si no existe, excluirlo del pool y loguearlo como warning.

Impacto: Mínimo. Una comprobación os.path.exists() en la query de disponibles.

Riesgo: Bajo. Puede ralentizar ligeramente si hay muchos videos (I/O por cada archivo).

## 3.3 Retry + logging persistente para Sheet writes

Problema que resuelve: Caso 6. Fallo silencioso de append_rows sin diagnóstico posible.

Qué hace: Reintentar append_rows hasta 3 veces con backoff. Si falla, guardar las filas pendientes en un archivo JSON local (pending_sheet_rows.json) para que repair_sheet las recoja después. Log a archivo además de consola.

Impacto: Bajo. Modifica solo el bloque de escritura a Sheet en programador.py.

Riesgo: Bajo. El peor caso es que siga fallando, pero ahora queda registrado.

## 3.4 Modo rellenar huecos (fill_gaps)

Problema que resuelve: Caso 8. Días con menos videos de los deseados, sin poder completar sin rollback.

Opción A — Reprogramar (workaround actual): Ejecutar el programador otra vez para los mismos días. max_producto descarta productos ya presentes, y solo programa los que caben. Las horas se generan independientemente.

Opción B — fill_gaps dedicado: Script que lee cuántos videos faltan por día, genera solo los time slots faltantes (intercalados con los existentes), y programa videos en esos huecos.

Recomendación: Probar primero Opción A (ya funciona). Si las horas desordenadas son un problema real para Carol, implementar Opción B.

## 3.5 Rollback: verificación de integridad post-rollback

Problema que resuelve: Caso 4 y 9. Confianza en el rollback.

Qué hace: Después de ejecutar rollback, verificar las 4 capas: (1) BD: todos los videos revertidos tienen estado=Generado, (2) Archivos: están en la raíz de la cuenta, (3) Sheet: las filas se borraron, (4) Drive: los archivos se eliminaron. Reportar cualquier discrepancia.

Impacto: Bajo. Se añade al final de rollback_calendario().

Riesgo: Bajo. Solo verifica, no intenta reparar automáticamente.

## 3.6 Tabla historial_programacion

Problema que resuelve: Caso 7 y debugging general. Sin auditoría es imposible saber qué pasó.

Qué hace: Tabla en BD que registra cada cambio de estado con timestamp, razón y quién lo hizo. Se inserta desde programador, rollback, y mover_videos.

Impacto: Medio. Hay que añadir inserts en varios archivos.

Riesgo: Bajo. Es write-only, no afecta lógica existente.

# 4. Matriz: qué cambio cubre qué caso

Referencia rápida para ver la cobertura.

| Caso | 3.1 Verif. | 3.2 Archivo | 3.3 Retry | 3.4 Gaps | 3.5 Rollb. | 3.6 Hist. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Horario 08:00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Solo 5 videos |  |  |  |  |  |  |
| 3. Max producto/día |  |  |  |  |  |  |
| 4. Rollback 165 videos |  |  |  |  | ✅ | ✅ |
| 5. Carpeta anidada |  |  |  |  |  |  |
| 6. Sheet no escrito | ✅ |  | ✅ |  |  | ✅ |
| 7. BD vs Sheet (135/127) | ✅ |  | ✅ |  |  | ✅ |
| 8. Rellenar huecos |  |  |  | ✅ |  |  |
| 9. Ficheros no encontr. |  | ✅ |  |  | ✅ |  |

Nota: Los casos 1, 2, 3 y 5 ya están arreglados. La fila vacía significa que no necesitan cambio adicional.

# 5. Orden de implementación recomendado

De menor a mayor impacto en código, todos compatibles entre sí.

| Orden | Cambio | Esfuerzo | Impacto | Archivos afectados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.2 Validar archivos antes de programar | Bajo (5 líneas) | Alto | programador.py |
| 2 | 3.1 Verificación post-programación | Bajo (30 líneas) | Alto | programador.py |
| 3 | 3.3 Retry + logging Sheet | Bajo (20 líneas) | Alto | programador.py |
| 4 | 3.5 Verificación post-rollback | Bajo (30 líneas) | Medio | rollback_calendario.py |
| 5 | 3.6 Tabla historial | Medio (schema + inserts) | Medio | db_config, programador, rollback, mover_videos |
| 6 | 3.4 Fill gaps (si necesario) | Medio-Alto | Bajo* | Nuevo script o modo en programador |

* El workaround actual (reprogramar) puede ser suficiente. Solo implementar si Carol reporta problemas con las horas.

# 6. Principios de diseño

BD es la única fuente de verdad. Sheet es vista de salida + canal de entrada para estados (columna K). Drive es copia de trabajo para Carol.

Toda acción debe ser verificable. Después de programar o deshacer, el sistema comprueba que las 4 capas (BD, archivos, Sheet, Drive) son consistentes.

Toda acción debe ser deshacible. Con programado_at cada sesión es identificable. El rollback opera sobre sesiones, no sobre fechas.

Fallos deben ser visibles. Errores de Sheet/Drive se registran en archivo, no solo en consola. Si algo falla, el sistema lo reporta y guarda datos para reparar después.

No programar lo que no existe. Si un archivo físico no está donde dice la BD, ese video no se programa.